TEAM DISCUSSION  /  2026

# 视鉴 · 视频内容安全
立项讨论简报

面向2026年中国研究生网络安全创新大赛创意作品赛｜团队讨论稿｜2026年10月12日

决策建议：优先考虑立项，但需要先完成一次真实Omni视频联调和小规模语义对照测试。此文件不属于参赛作品报告。

# 1. 我们究竟做什么？

研发一个“短视频内容安全辅助审核系统”：上传有授权的视频后，系统识别潜在风险及视频时间，核对风险是否有相关证据，在语境冲突或事实无法确认时转人工，最后提供可操作的修改建议和可独立打开的HTML报告。

目标不是自动断言某段视频违法，也不是只检测AI生成内容；真人拍摄、人工剪辑、影视与公益教育视频同样适用。

# 2. 为什么现在选择这个方向？

现实需求：2026年5月中央网信办推进短视频内容标注，9月专项整治短视频虚假人设、资格冒充及摆拍误导，说明视频内容治理和审核可追溯性有实际背景。

适合当前资源：我们无GPU训练条件，直接使用成熟的全模态模型，研发重心落在轻量PEAD规则引擎、证据关联和真实效果检验。

展示路径清晰：用户能上传视频、看到风险时间、回看片段、查看原因和修改建议，还能下载HTML审核报告。

技术价值需验证：已有SafeWatch等多类别审核技术，不能把“接入大模型识别风险”写成创新；要证明证据约束带来可测量的好处。

# 3. 一条主线，谁做什么？

| 模块 | 职责 | 原创归属 |
| --- | --- | --- |
| 阿里 Qwen Omni | 直接理解画面、语音和字幕，输出时间证据 | 第三方模型 |
| TypeSafe Jev | 判断鼓励/警示/无关等文本语义关系，可选 | 第三方模型 |
| PEAD | 对证据ID、事件关联、时间和不确定性进行规则约束 | 团队自主实现 |
| 阿里 Qwen Max | 按可引用证据生成具体原因与修改建议 | 第三方模型 |
| FastAPI+SQLite+HTML | 上传、存储、风险展示和报告下载 | 团队工程集成 |

# 4. 第一版做多大？

| 定位 | 方向 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 核心研究 | 危险行为呈现 vs 鼓励模仿 | 最能测试音视频证据是否指向同一事件 |
| 核心对照 | 暴力画面 vs 新闻/影视/安全教育 | 测试合法上下文对误报与复核的影响 |
| 扩展演示 | 个人隐私暴露 | 展示单一模态证据的审核能力 |
| 扩展演示 | 营销及职业资质声称 | 展示哪些事实必须进行外部核验 |

# 5. 替代选题与主要风险

| 方向 | 为什么考虑 | 决定 |
| --- | --- | --- |
| RAG恶意文档 | 有数据集、实现相对可控，但不符合当前视频关注点 | 备选 |
| AI深伪视频 | 议题热门，但真实性泛化、数据和训练成本较高 | 暂缓 |
| 视频内容安全 | 真实需求、演示直观、云端模型减轻硬件压力 | 优先 |
| 实时直播审核 | 长流、并发和低延迟远超当前条件 | 不做 |

最大风险：Omni漏识别或报错时间；Jev不能独立检查视频；PEAD可能只是增加复核却没提高质量；模型接口、跨服务数据授权和素材收集可能阻碍开发。

应对原则：不扩大系统，先用合法短视频验证；对所有“转人工”单独统计，不能算正确识别；没有Jev Key就保守降级；没有真实数据就不宣称准确率提高。

# 6. 队友需要当场决定的事项

| 决策项 | 建议 | 会议结论 |
| --- | --- | --- |
| 是否同意立项 | 聚焦“风险证据关系 + 复核分流” | ________ |
| API资源 | Omni/Max必需；Jev先测中文再决定 | ________ |
| 测试素材 | 优先合法授权、自录或模拟素材 | ________ |
| 分工 | 至少明确代码、模型、实验与协调负责人 | ________ |
| 第一里程碑 | 让一段真实视频生成可回看的风险HTML报告 | ________ |

# 7. 讨论后的立项判断

建议通过立项的条件：真实云端视频API可用；已有原型能处理证据并生成HTML报告；团队能获得合法的正负样本；有人负责独立标注和对照实验。

若核心API或数据不可用：不要继续扩展类别或设计更多页面；应明确降级、收窄研究范围，重新判断投入价值。

# 核查资料

2026年短视频标注：https://www.cac.gov.cn/2026-05/12/c_1780328273038196.htm

2026年虚假人设治理：https://www.cac.gov.cn/2026-09/30/c_1792520301987752.htm

SafeWatch（ICLR 2025）：https://safewatch-aiguard.github.io/